## Transport

| Arkivsak | 200306869-2 |
| --- | --- |
| Arkivnr. | 027 |
| Saksh. | Aarethun, Thorbjørn |

| Saksgang | Møtedato |
| --- | --- |
| Vestlandsrådet | 29.01.2004 |

Forsøk i Vestlandsrådet - plan og budsjettprogram for 2004

SAMANDRAG

Vestlandsrådet, med unntak av Møre og Romsdal fylkeskommune, har fått tildelt forvaltningsforsøk innanfor vegsektoren i perioden 2004-2007. Det vert med dette lagt fram forslag til plan- og budsjettprogram for gjennomføring av forsøket i 2004. Dette forslaget er utarbeidd av Administrativ koordineringruppe (AK) i forsøket.

Dei overførte midlene fra postene 30, 31 og 33 i statsbudsjettet for 2004 til forsøket dette året er foreslått disponert i samsvar med den fylkesvise handsaminga av  Statens vegvesen sitt forslag til riksvegbudsjett for 2004.

FORSLAG TIL VEDTAK

Vestlandsrådet godkjenner Administrativ koordineringsgruppe (AK) sitt forslag til plan- og budsjettprogram for Vestlandsrådet sitt forsøk innanfor vegsektoren i 2004. Dette opplegget legg til grunn den fylkesvise handsaminga av Statens vegvesen sitt forslag til riksvegbudsjett for 2004 i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Paul M.Nilsen

Magnus Vestrheim

FYLKESRÅDMANNEN, 20.01.2004:

1.0 Bakgrunn

Vestlandsrådet, med unntak av Møre og Romsdal fylkeskommune, har fått tildelt forvaltningsforsøk innanfor vegsektoren i perioden 2004-2007. Det vert med dette lagt fram forslag til plan- og budsjettprogram for gjennomføring av forsøket i 2004. Dette forslaget er utarbeidd av Administrativ koordineringruppe (AK) i forsøket.

2.0 Økonomiske rammer for forsøket 2004

Tabell 1 viser ein oversikt over forsøket sine økonomiske rammer for 2004 slik desse er gitt i post 60 ved overføring frå dei nevnte postar og utvida ramme ved handsaming av statsbudsjettet for 2004:

| Tabell 1 – Forsøkets økonomiske rammer for 2004 mill.kr |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fra: | Rogaland | Hordaland | Sogn og Fjordane | Sum |
| Post 30 | 79,6 | 93,5 | 23,8 | 196,9 |
| Post 33 | 0,8 | 3,6 | 4,3 | 8,7 |
| Budsjettbeh.: |  |  | 10 | 10 |
|  | 80,4 | 97,1 | 28,1 | 215,6 |

3.0 Prosjekt som inngår i forsøket

Finansiering av Vestlandsforsøket (og andre forsøk) er gitt i St. prp. nr. 1 (2003-2004) Tillegg nr. 2 Forsøk innanfor samferdselsområdet. I proposisjonen heiter det m.a.:

”Fylkeskommunene ga sine uttalelser til Statens vegvesens forslag til riksvegbudsjett for 2004 våren 2003. Selv om forsøksområdene skulle ønske å omprioritere i forhold til dette, kan bl.a. plansituasjonen føre til at dette blir vanskelig i praksis. Frihetsgradene for forsøkene vil derfor slik Samferdselsdepartementet ser det være større fra 2005.”

Dette medfører at det er vanskeleg å gjere vesentlege endringar i dei prioriteringar som allereie er vedtekne i den fylkesvise handsaminga av forslaget til riksvegbudsjett for 2004. Spesielt vert dette klart når det framkjem at det av strekningsvise tiltak på øvrige riksveger kun er refusjonar og ferdigstilling av igangsette anlegg som inngår i forsøket.

Dei overførte midlane frå postane 30, 31 og 33 var med grunnlag i den fylkesvise handsaminga av  Statens vegvesen sitt budsjettforslag tenkt disponert som vist i tabell 2. Dei øyremerka midlane til rassikringstiltak i Sogn og Fjordane inngår også i tabellen (rassikring):

| Tabell 2 – Prosjekter/tiltak i post 60 | Kostnad (mill. kr) | Inngår | Inngår ikkje |
| --- | --- | --- | --- |
| Rv 7 v/Eidfjordvatnet (ref.) - Hordaland | 4 | X |  |
| Rv 13 Tysdal – Hordaland gr. (ref.) - Rogaland | 3 | X |  |
| Rv 13 Smelteverkstangenten (ferdigst.) - Hordaland | 2,5 | X |  |
| Rv 46 Ropeid – Øvrabø (ref.) – Rogaland | 2,5 | X |  |
| Rv 47 Nordbøkrysset (ref.) – Rogaland | 5 | X |  |
| Rv 48 Holmefjordparsellen (ref.) – Hordaland | 10,5 | X |  |
| Rv 545 Utslettevegen – Dybvik (ref.) – Hordaland | 5 | X |  |
| Øvrige riksveger | 32,5 | X |  |
| Mindre utbedringer | 25,6 | X |  |
| Gang- og sykkelveger | 26,5 | X |  |
| Trafikksikkerhetstiltak | 29,2 | X |  |
| Miljø- og servicetiltak | 14,1 | X |  |
| Kollektivtiltak | 14,7 | X |  |
| Rassikringstiltak | 46,5 | X |  |
| Mindre investeringstiltak | 156,6 | X |  |
| Planlegging | 17,8 | X |  |
| Overført fra post 30 og 31: | 206,9 | X |  |
| Fv 711 Saudasjøen – Svandalen | 0,8 | X |  |
| Rv 48/49 Opprustning Mundheim – Tørvikbygd | 3,6 | X |  |
| Rv 608 Askvoll ferjekai | 2,4 | X |  |
| Fv 61 Fure ferjekai | 1,9 | X |  |
| Overført fra post 33: | 8,7 | X |  |
| Samlet beløp, post 60 | 215,6 | X |  |

Det gir følgjande investeringsprofil:

For mindre investeringstiltak viser profilen at det er lagt spesiell vekt på rassikring. Her inngår  restfinansiering av Rv 13 Iversflaten (13,5 mill. kr – Rogaland) og 10 mill. kr løyvd i budsjettprosessen og øyremerka til Rv 615 Skasvora (8 mill. kr – Sogn og Fjordane) og Rv 55 Fatlaberget (2 mill. kr – Sogn og Fjordane). Trafikksikringstiltak er også høgt prioritert.

Midlane til mindre investeringstiltak og planlegging i 2004 er overført til post 60 Forsøk fra de fylkesfordelte rammer i underpostene 30.3 Mindre investeringstiltak og 30.6 Planlegging. Dei overførte beløp frå dei enkelte fylke er vist i tabell 3:

| Tabell 3 – Overførte midlar fra underpostene 30.3 og 30.6 | Rogaland | Hordaland | Sogn og Fj. | Regionen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mindre utbetringer | 2 | 21 | 2,6 | 25,6 |
| Gang- og sykkelveger | 9 | 16,2 | 1,3 | 26,5 |
| Trafikktryggingstiltak | 13,1 | 9,7 | 6,4 | 29,2 |
| Miljø- og servicetiltak | 9,8 | 2 | 2,3 | 14,1 |
| Kollektivtrafikktiltak | 13,2 | 1,3 | 0,2 | 14,7 |
| Særskilte rassikringstiltak | 13,5 | 16,3 | 6,7 | 36,5 |
| Overførte midler, post 30.3: | 60,6 | 66,5 | 19,5 | 146,6 |
| Planlegging (post 30.6) | 8,5 | 5 | 4,3 | 17,8 |
| Samla beløp frå underpostane 30.3 og 30.6 | 69,1 | 71,5 | 23,8 | 164,4 |

4.0 Bundne midler på post 30 som ikkje inngår i forsøket

Ikkje heile dei fylkesfordelte rammene på post 30 inngår i forsøket. I tillegg til underpost 30.1 Stamveger, er også forutsette mindre investeringstiltak, planlegging og grunnerverv mv. på stamvegnettet, samt midlar til dekning av produksjonsverksemd i 2002 halde utanfor forsøket.

For Rogaland sitt vedkommande er 14,6 mill. kr til de omtalte formål halde utanfor forsøket. 69 mill. kr i bompenger, forskot og tilskot inngår heller ikkje i forsøket.

Av den fylkesfordelte ramma på 237,7 mill. kr til Hordaland inngår 72,0 mill. kr i forsøket i Bergen mens 72,2 mill. kr er bunde til Rv 550 Agaparsellen og dei omtalte formål elles.

45 mill. kr i bompenger, forskot og tilskot inngår heller ikkje i forsøket.

Av den fylkesfordelte rammen på 128,7 mill. kr til Sogn og Fjordane er 104,9 mill. kr bunde til Rv 5 Førde – Florø, Rv 616 Kolset – Klubben, Rv 616 Kjødepollen og dei omtalte forhold elles.

| Tabell 4 – Prosjekt/tiltak i post 30.2 Øvrige riksveger som ikkje inngår i forsøket | Kostnad (mill. kr) | Inngår | Inngår ikkje |
| --- | --- | --- | --- |
| Rv 550 Agaparsellen – Hordaland | 15 |  | X |
| Rv 5 Førde – Florø – Sogn og Fjordane | 64,5 |  | X |
| Rv 616 Kolset – Klubben – Sogn og Fjordane | 5 |  | X |
| Rv 616 Kjødepollen – Sogn og Fjordane | 10,7 |  | X |
| Attståande midlar på post 30.2: | 95,2 |  | X |

5.0 Oppsummering av reviderte fylkesvise budsjetter for 2004

5.1 Rogaland

Planleggingsramma for andre riksvegar i Rogaland var 90 mill. kr for 2004, ein reduksjon på 34 mill. kr i høve til handlingsprogrammet for 2004. Med denne ramma vil oppfølgingsgraden for andre riksvegar i høve til NTP sitt handlingsprogram vere på 58 % for dei tre første åra i perioden 2002-2005. I St.prp. nr. 1 (2003-2004) var ramma sett til 94,2 mill. kr. Av desse inngår 79,6 mill. kr i Vestlandsforsøket.

Omtale av strekningsvise investeringar

Det er ikkje føreslått oppstart av nye prosjekter i 2004. I forsøket inngår 10,5 mill. kr til refusjonar.

Omtale av mindre investeringstiltak

Til mindre investeringstiltak er det foreslått 60,6 mill. kr: Dette utgjer rundt 75 % av ramma og er ein konsekvens av prioriteringa av denne type tiltak. Av dette går 5,1 mill. kr med til refusjonar og ca 31 mill. kr er foreslått til sekkeposttiltak på Nord-Jæren (staten sin del Nord-Jæren-pakken).  Ein stor del av midlane til mindre investeringstiltak gjeld sluttfinansiering av tiltak som er i gang i 2003. Eventuelle nye tiltak er i samsvar med avtaler og prioriteringslister i NTP. Det er foreslått 9 mill. kr til g/s-vegar. Til trafikktryggingstiltak er sett av 13,1 mill. kr, til miljø og service 9,8 og kollektivtiltak 13,2 mill. kr.Til saman er det i 2004 foreslått 11,5 mill. kr (innanfor og utanfor forsøket) til tiltak for å oppfylle miljøkrava i grenseverdiforskrifta til forureiningslov innan 1. jan. 2005.

Tilskot til kollektivtrafikktiltak i storbyområda

Satsinga på kollektivtrafikktiltak på storbyområdet på Nord-Jæren er i tråd med samla lokal plan for kollektivtiltak i området, vedtatt med utgangspunkt  i handlingsprogram for transportplan Nord-Jæren, jf. St.prp.nr 14 (1998-99). Dei siste tre åra er serleg prioritert kollektivtiltak knytt til omlegging av buss-strukturen i området som vart sett i verk frå 1. jan. 2003. Dette gjeld også dei tiltaka som er foreslått i storbyområdet for 2004. I høve til det budsjettforslag som fylkestinget behandla er det gitt ei auke av ramma for kollektivtrafikktiltak på 10 mill. kr. Det er førebels ikkje gitt forslag til disponering av desse midlane.

Prosjekt/tiltak med rassikringsgevinst

Det er satt av 13,5 mill. kr til sluttfinansiering av Rv 13 Iversflaten.

Kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift (overføring frå post 33)

Midlane er foreslått til forsterkning/utbetring av Fv711 Saudasjøen - Svandalen i Sauda kommune, lengde 4,7 km. I prosjektet inngår forsterking/utbetring av 3 bruer. Fv 711 er viktig for næringsverksemda i kommunen, bl.a. eit regionalt skisenter. Prosjektet er kostnadsregnet til 5,4 mill. kr. derav er 2,3 mill. kr føresett dekka av midlar frå post 33 i åra 2003 – 2005 og 3,1 mill. kr av fylkeskommunen. Forslaget er elles i tråd med Handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan 2002 – 2011 og vedtatt fylkesvegplan for 2002-2005.

5.2 Hordaland

Planleggingsramma for dei andre riksvegane i Hordaland var på 240 mill. kr. Dette er om lag 40 mill. kr lågare enn ramma i handlingsprogrammet for 2004. Dersom vi ser på summen av dei tre første åra av perioden 2002-05, så vil oppfølgingsgraden for andre riksvegar i høve til NTP sitt handlingsprogram vere på 60 %. I St.prp. nr. 1 (2003-2004) var ramma endra til 237,7 mill. kr. Av desse inngår 93,5 mill. kr i Vestlandsforsøket.

Omtale av strekningsvise investeringar

I tråd med handlingsprogrammet er det ført opp refusjonar med om lag 20 mill. kr. Ein mindre del av ramma vil gå med til fullfinansiering av m.a. Smelteverkstangenten på Rv 13. Andre prosjekt inngår ikkje i forsøket.

Omtale av mindre investeringstiltak

Største delen av denne posten går med til fullfinansiering av strossinga av tunnelane på Rv 48 Gjermundshamn – Mundheim.Vi reknar vidare med å få realisert gang- og sykkelvegen frå Sotrabrua til Straume, samt at gang- og sykkelvegnettet sør og nord for Rosendal vil bli fullfinansiert i 2004. Det er i tillegg sett av midlar til ei rad mindre gang- og sykkelprosjekt og over-/undergangar som vil sikre tilhøva for gåande og syklande langs riksvegnettet.

Kollektivtrafikktiltak

Det er for 2004 planlagt å nytte 3 mill. kroner i statlege midlar til generell utbetring og nybygg av haldeplassar og terminalar.

Kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift (overføring frå post 33)

Ramma for Hordaland er sett til 3,6 mill. kr. Hordaland fylkeskommune har gjort vedtak om at desse midlane skal delast mellom Rv 48 i Mundheimsdalen og Rv 49 Mundheim – Tørvikbygd. Dette er følgt opp for tildelingane til og med 2003. I samband med strossinga av tunnelane mellom Gjermundshamn og Mundheim er relativt store mengder tunnelstein disponibelt til vegutbetring på både Rv 48 og Rv 49 i Mundheimområdet. Midlane i 2004 vil bli brukt på parsellar som kan utbetrast med desse tunnelmassane.

5.3 Sogn og Fjordane

Planleggingsramma for andre riksvegar i Sogn og Fjordane var 100 mill. kr for 2004, ein reduksjon på 13,5 mill. kr i høve til handlingsprogrammet for NTP 2002-2005. Med denne ramma vil oppfølgingsgraden for andre riksvegar i høve til NTP sitt handlingsprogram vere på 58 %.I St.prp. nr. 1 (2003-2004) var ramma endra til 128,7 mill. kr. Av desse inngår 23,8 mill. kr i Vestlandsforsøket. I tillegg til dette bevilga Stortinget 10 mill. kr til rassikringstiltak, øyremerka til to spesifikke prosjekt.

Omtale av strekningsvise investeringar

Det er ikkje føreslått oppstart av nye prosjekter i 2004.

Omtale av mindre investeringstiltak

Bruken av desse midlane er til dels planlagt i Handlingsprogrammet 2002 – 2005, delvis på type tiltak, delvis på konkrete tiltak. Det er sett av midlar til oppgradering av ferjekaier. Det vert vidare sett av midlar til rekkverkoppsetting og til tiltak i samband med TS-synfaringar. Det vil bli vurdert også å nytte midlar til dømes til kontrollplassar, kjettingplassar og til kryssutbetring.Som mindre investeringstiltak vil det bli nytta midlar til rasteplassar.

Kollektivtiltak

Midlane vert brukt til busslommer og leskur.

Særskilde rassikringstiltak

Midlane vil truleg gå med til fullføring av rasprosjektet Rv 13 Dragsvik – Vetlefjorden. I tillegg løyvde Stortinget 10 mill. kr til øyremerka rassikringsprosjekter: Rv 615 Skasvora (8 mill. kr) og Rv 55 Fatlaberget (2 mill. kr).

Kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift (overføring frå post 33)

Desse midlane skal fordelast i samråd med fylkeskommunen. Det vil bli lagt opp til å finansiere nødvendige arbeid på ferjekaier med denne posten, og med post 30.3.1 Mindre utbetringar (inngår nå i post 60). Det gjeld Askvoll ferjekai, eventuelt Fure ferjekai og eventuell sluttfinansiering av Måløy ferjekai. Det er behov for oppgradering og utbetring av Askvoll og Fure ferjekaiar. Dette vil vere eit ledd i tilpassing til ny ferje, og for å få ein lik standard på kaiane i Askvoll-sektoren.

Rv  608 Askvoll ferjekai.

Askvoll ferjekai er i dårleg stand, og ferjekaien må ombyggjast dersom det kjem ny og større ferje i sambandet Askvoll - Værlandet, noko som er aktuelt når fylkesveganlegget Værlandet - Bulandet er venta opna i slutten av 2003. Brubåsa må utvidast med ny ferjekaibru og nytt heiseutstyr. Overslaget er på 6,5 mill. kr. Tiltaket er tenkt finansiert med 2,4 mill. kr frå post 33 og 4,1 mill. kr frå mindre utbetringar.

###### Fv 61 Fure ferjekai

Fure ferjekai er ei kai med wiredrift og kort ferjekaibru (12 m) med tredekke. Her er behov for oppgradering av heiseutstyr, utviding av brubås og ny ferjekaibru. Overslaget er på 6,5 mill. kr.