Vestlandsrådet	Saksnr.:  	VRA-0005/06

Møtedato:	10.02.2006

PLANPROGRAM VESTLANDSFORSØKET TRANSPORT

# Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:

0005/06	VRA	10.02.2006/

Innstilling:

Vestlandsrådet gir med forbehold om fylkespolitisk godkjenning sin tilslutning til forslag til planleggingsprogram for 2006.

# Saksutredning:

PLANPROGRAM VESTLANDSFORSØKET TRANSPORT

Trykte vedlegg:	Spesifisert planleggingsprogram fra Statens Vegvesen

Utrykte vedlegg:

- Bakgrunn

I denne saken legges fram forslaget til planprogram for 2006.

Programmet omfatter de planoppgaver Statens vegvesen må gjennomføre i 2006 for å kunne gjennomføre handlingsprogram til Nasjonal transportplan både når det gjelder tiltak på stamvegnettet, det øvrige riksvegnettet og fylkesvegnettet.  Likeledes må programmet omfatte tiltak som ligger lenger fram i tid og som krever planavklaring etter plan- og bygningsloven for å kunne tas inn i handlings-programmet til NTP.

Programmet viser for oversiktens del både oppgaver som inngår i Vestlandsforsøket transport og andre planleggingsoppgaver.

- Saksopplysninger

Planprogrammet omfatter de planoppgaver Statens vegvesen må gjennomføre i 2006 for å kunne gjennomføre handlingsprogram til Nasjonal transportplan både når det gjelder tiltak på stamvegnettet, det øvrige riksvegnettet og fylkesvegnettet.  Likeledes må programmet omfatte tiltak som ligger lenger fram i tid og som krever planavklaring etter plan- og bygningsloven for å kunne tas inn i handlings-programmet til NTP.

Planoppgaver på overordnet nivå, for eksempel trafikkanalyser og NTP-relaterte planoppgaver, inngår også i programmet.

Metode for utarbeidelse av planprogrammet har vært at det enkelte distrikt og den enkelte stab har meldt sitt planbehov i forhold til gjennomføring av gjeldende handlingsprogram til NTP, andre stortingsvedtak og politiske føringer for øvrig. I tillegg har fylkeskommunene i Region vest og AK i Vestlandsrådet kommet med innspill.

### Økonomisk ramme

Det samlede planprogrammet finansieres over ulike budsjettposter:

0211:	Planoppgaver på overordnet nivå

0317:	Planlegging av stamvegtiltak

0718:	Planlegging av tiltak som inngår i Vestlandsforsøket

I tillegg kommer planoppgaver med ekstern finansiering, fylkesvegprosjekter mv. I rammene og de behovsoppstillingene som står i de følgende tabellene, er unntatt prosjekt der planleggingen er eksternt finansiert.

Det presiseres at det kun er midlene under 0718 som inngår i Vestlandsforsøket som Vestlandsrådet/-fylkene i forsøket har prioriteringsmyndighet for.

Samlet budsjett for foreslåtte planoppgaver på postene 0211, 0317 og 0718 er 48,8 mill. kr, fordelt slik (Bergensforsøket er unntatt fra rammene):

| Post: | 0211 | 0317 | 0718 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mill. kr: | 5,5 | 16,0 | 27,0 |

Stamveger.

Stamvegdelen er fordelt på ruter i samsvar med tabellen nedenfor mill. kr.):

| Region vest | Behov 2006 | Budsjett 2006 | Tilrådd årlig løyving frå 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| E16 Sandvika -Bergen | 2,85 | 2,0 | 3,0 |
| E39 Kr.sand-Bergen | 10,45 | 8,5 | 11,0 |
| E39 Bergen- Ålesund | 2,7 | 3,0 | 4,0 |
| E134 Drammen -Haugesund | 1,4 | 1,0 | 2,0 |
| Rv 13 Voss-Jøsendal | 2,7 | 1,0 | 2,0 |
| Rv 15 Otta.- Måløy | 0,5 | 0 | 1,0 |
| Rv7/52 Gol-Borlaug |  | 0,5 | 0,5 |

Av store prosjekt vil vi spesielt framheve på E 39 Rogfast (4,7 mill.) og Kvivsvegen (1,0 mill.) og  E 134 Telemark gr. – Seljestad (1,0 mill.).

Siden det er for lite tildelte midler i 2006 innen de fleste ruter, må vi enten låne midler fra 2007 eller senke aktiviteten noe.

Øvrige riksvegnett

For det øvrige riksvegnettet er bevilgningene i statsbudsjettet fylkesfordelt (mill. kr.):

| Fylke | Behov 2006 | Budsjett 2006 | Overført fra 2005 *) | Til disp. 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sogn og Fjordane | 4,9 | 4 | + 0,5 | 4,5 |
| Hordaland | 5,7 | 7 | + 1,1 | 8,1 |
| Bergen (eget forsøk) | 20 | 20 | + 0,1 | 20,1 |
| Rogaland | 21,3 | 16 | + 0,9 | 16,9 |

*) Overføringene er foreløpige og kan bli endret.

### Planprogrammets profil

Planprogrammet bygger på vedtatt handlingsprogram til Nasjonal transportplan 2002-2011, regionale transportplaner, Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 2004-2015 og tidligere vedtak og prioriteringer i fylkeskommunene. Av større planprosjekter kan nevnes:

| E 16 | Oppheim – Lunderosen | Forprosjekt/KU | Hordaland | 0317 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E 39 | Kvivsvegen | Reguleringsplan | Sogn og Fjordane | 0317 |
| E 39 | Svegatjørn – Rådal | Reguleringsplan | Hordaland | 0317 |
| E 39 | Fjøsanger - Danmarksplass | Reguleringsplan | Hordaland | 0317 |
| E 39 | Rogfast | Utgreiing/Reguleringsplan | Rogaland | 0317 |
| E 39 | Eiganestunnelen | Reguleringsplan | Rogaland | 0317 |
| Rv 13 | Ullensvang | KU | Hordaland | 0317 |
| Rv 13 | Ryfast | Reguleringsplan | Rogaland | 0718 |
| Rv 44 | Gandsfjord bru | Kommunedelplan | Rogaland | 0718 |
| Rv 55 | Gullringen | Byggeplan | Sogn og Fjordane | 0718 |
| Rv 565 | Tolleshaug – Soltveit | Reguleringsplan | Hordaland | 0718 |
| Rv 609 | Dalsfjordsambandet | Kommunedelplan | Sogn og Fjordane | 0718 |
| Rv 13 | Brattlandsdalen | Reguleringsendring | Hordaland | 0760 |

Detaljer i planprogrammet er gitt i vedlegg. Til sammen 23% av rammen er foreslått til analyser og overordnet planlegging/KU, mens 66% av rammen er foreslått disponert til kommunedel- og reguler-ingsplaner. Planprogrammets profil er vist i diagrammet nedenfor:

3.	Fylkesrådmannens vurdering:

Fylkesrådmannen anbefaler forslaget fra Statens vegvesen uten endringer.

Statens vegvesen har bedt om en marginalliste for programmet. Det forutsettes her at Statens vegvesen som utgangspunkt gjennomfører innholdet i programmet. Ved evt. behov for marginalprioriteringer skal detaljprosjektering på byggeklare prosjekter ha førsteprioritet. Hvis evt. behov for omprioritering oppstår, tas dette opp i tråd med de prosedyrer som tidligere er fastlagt for forsøket.

Forslag til vedtak:

Vestlandsrådet gir med forbehold om fylkespolitisk godkjenning sin tilslutning til forslag til planleggingsprogram for 2006.

Liv Fredriksen

fylkesrådmann

Terje Fatland

fylkesdirektør