Vestlandsrådet	Saksnr.:  	VRA-0006/06

Møtedato:	10.02.2006

VESTLANDSFORSØKET TRANSPORT

# RIKSVEGBUDSJETT OG BYGGEPROGRAM FOR 2006

# Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:

0006/06	VRA	10.02.2006/

Innstilling:

Vestlandsrådet gir med forbehold om fylkespolitisk godkjenning sin tilslutning til forslag til riksvegbudsjett og byggeprogram for 2006 korrigert for de endringene som er omtalt for Rogaland.

# Saksutredning:

VESTLANDSFORSØKET TRANSPORT RIKSVEGBUDSJETT OG BYGGEPROGRAM FOR 2006

Trykte vedlegg:	Notater fra Statens Vegvesen om budsjett og byggeprogram 2006

Utrykte vedlegg:

1. Bakgrunn:

I denne saken legges fram forslaget til riksvegbudsjett og byggeprogram for 2006.

Riksvegbudsjettet og tilhørende byggeprogram viser oppgaver som inngår i Vestlandsforsøket transport. For orienteringens del er også andre prosjekter på riks- og stamvegnettet med.

Saken er tidligere behandlet i Vestlandsrådet men legges fram på nytt ettersom endelig vedtatt statsbudsjett for 2006 som igjen gir rammene for riksvegbudsjettet, innebærer endringer i forhold til det forslaget som var på h øring i fylkeskommunene og Vestlandsrådet vinteren 2005.

2. Saksopplysninger

Fylkestingene og Vestlandsrådet behandlet vinteren 2005 forslag til riksvegbudsjett for 2006.

Riksvegbudsjettet er tredelt:

Stamvegdelen der Vegdirektoratet har prioriteringsmyndighet.

Øvrige riksveger – post 60 som inngår i Vestlandsforsøket transport i regi av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Her er fylkene/Vestlandsrådet (eks. Møre og Romsdal som ikke er med i Vestlandsforsøket) gitt full prioriteringsmyndighet.

Øvrige riksveger – øvrige poster bl. a. post 31 Ras sikring. Her skal fylkenes prioriteringer ha avgjørende betydning.

Etter dette ble i desember i fjor statsbudsjettet for 2006 vedtatt som igjen gir endelige rammer for riksvegbudsjettet.

Statens vegvesen har på bakgrunn av det vedtatte statsbudsjettet laget forslag til endelig riksveg-budsjett med endringer i forhold til det forslaget som fylkene og Vestlandsrådet behandlet vinteren 2005. Men bakgrunn i dette legges saken fram for sluttbehandling i Vestlandsrådet.

Endelig vedtatt statsbudsjett ga betydelig lavere rammer til samferdsel enn rammene som ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av St. melding. nr. 24 (2003-2004) om Nasjonal Transportplan 2006-2015 sommeren 2004. For øvrige riksveger post 60 er rammen til Rogaland og Hordaland betydelig lavere enn rammene i St. meldingen og det handlingsprogrammet og forslaget til riksvegbudsjett som ble sluttbehandlet regionalt vinteren 2005.

I vedlegget fra Statens vegvesen, vedlegg 1 med tilhørende underlag, er deres forslag til disponering av rammen til øvrige riksveger vist, både over post 60 og post 31, og sammenlignet med opprinnelig forslag til budsjett. I forslaget er også disponeringen av bompenger på ulike prosjekter vist.

Kommentar til de foreslåtte endringene i Rogaland:

I Statens vegvesen sitt forslag er det gjort følgende endringer i forhold til opprinnelig budsjettforslag korrigert for de endringene fylkeskommunen og Vestlandsrådet gikk inn for ved sin behandling:

Rammen til strekningsvise investeringer er redusert med 25 mill. kr.

Rammen til mindre utbedringer er redusert med 6,5 mill. kr.

Rammen til gang- og sykkelveger er redusert med 4 mill. kr.

Rammen til trafikksikkerhetstiltak er redusert med 4 mill. kr.

Rammen til miljø- og servicetiltak er økt med 5,5 mill. kr. Rammeøkningen her skyldes lovp ålagte støytiltak for boliger med innendørsstøy over 42 dBA.

Rammen til kollektivtiltak er økt med 3 mill. kr.

Rammen til rassikring er redusert med 4 mill. kr. men må sees i sammenheng med post 30 rassikring som tilsvarende er økt med 3 mill. kr.

Rammen til planlegging er økt med 6 mill. kr. Rammeøkningen her skyldes at Statens vegvesen foreslår å omdisponere investeringsmidler fra andre prosjekter til videre planlegging av Rv13 Ryfast.

I forhold til strekningsvise investeringer er det for prosjektet Rv47 Haugesund-Hordaland grense at den største reduksjonen er foreslått med 20 mill. kr.

Kommentar til til foreslåtte endringene i Hordaland:

Rammen til strekningsvise investeringer er redusert med 15 mill. kr.

Rammen til gang- og sykkelveger er redusert med 1 mill. kr.

I forhold til strekningsvise investeringer er det for prosjektet Rv57 Espeland-Herland at reduksjonen er foreslått.

3.	Fylkesrådmannens vurdering og anbefaling:

Etter fylkesrådmannens vurdering er det beklagelig at Staten ikke oppfyller investeringsrammene St. melding nr. 24 om NTP 2006-2015 for Vestlandsregionen.

For Rogaland sin del ser fylkesrådmannen behov for å gjøre endringer i forhold til Statens vegvesen sitt forslag for bedre å følge opp den opprinnelige investeringsprofilen i handlingsprogrammet. Tabellen under viser de endringene fylkesrådmannen foreslår å gjøre i forhold til Statens vegvesen sitt forslag:

Utbyggingsprogrammet for Rogaland må da endres i samsvar med dette.

Hordaland:

Ingen endringer.

Sogn og Fjordane:

Ingen endringer.

For øvrig vil fylkesrådmannen påpeke at det for budsjettåret 2007 vil være en målsetting å få fremmet budsjettsakene knyttet til planlegging og investeringer til behandling i Vestlandsrådet på møtet i desember då. Dette for at det skal være en reell mulighet til diskusjon rundt prioriteringene.

Forslag til vedtak:

Vestlandsrådet gir med forbehold om fylkespolitisk godkjenning sin tilslutning til forslag til riksvegbudsjett og byggeprogram for 2006 korrigert for de endringene som er omtalt for Rogaland.

Liv Fredriksen

Fylkesrådmann

Terje Fatland

fylkesdirektør