Transport

| Arkivsak | 200306858-36 |
| --- | --- |
| Arkivnr. | 027 |
| Saksh. | Aarethun, Thorbjørn |

| Saksgang | Møtedato |
| --- | --- |
| Vestlandsrådet | 31.mars 2004 |

Vestlandsforsøket - planprogram 2004

SAMANDRAG

På møte i Vestlandsrådet, 29.januar 2004, vart det vedteke budsjett for 2004 i Vestlandsforsøket. I dette budsjettet vart det lagt til grunn ei samla ramme til planlegging på 17,8 mill.kr for dei tre forsøksfylka til tiltak på det øvrige riksvegnettet. Fylkesrådmannen legg med dette fram ei sak om aktuelle planleggingsaktivitetar som grunnlag for bestilling av planarbeid til Statens vegvesen.

Vestlandsrådet kan disponere og prioritere midlar til planlegging innanfor forsøket sine rammer. Det er likevel ein klar føresetnad for forsøket at nødvendig planlegging av prosjekt som er omtalt i Nasjonal transportplan 2002-2011, inkl. handlingsprogrammet med sekkeposttiltak, og andre stortingsdokumenter, skal gjennomførast i samsvar med fastsett framdrift. Eventuelle udisponerte planmidlar ut over dette kan nyttast til andre planoppgaver som Vestlandsrådet vil prioritere – med grunnlag i fylkeskommunale vedtak, planar osv. Statens vegvesen sin planleggingsaktivitet i første del av 2004 består hovedsakeleg av planlegging av omtalte prosjekt i Nasjonal transportplan 2002-2011 og andre stortingsdokument.

Fylkesrådmannen legg med dette fram forslag til planprogram 2004. Etter at Vestlandsrådet har handsama forslaget, skal det oversendast fylkeskommunane i forsøket for uttale. Vestlandsrådet vil deretter endeleg vedta planprogram 2004 på møte i juni 2004. For å sikre reel prioritering og effektiv gjennomføring av planarbeidet vil likevel fylkesrådmannen understreke at denne type årlege planprogram bør leggast fram for handsaming i Vestlandsrådet før inngangen til det aktuelle programåret. Fylkesrådmannnen legg derfor til grunn at planprogram for 2005 vert lagt fram for handsaming i Vestlandsrådet hausten 2004.

FORSLAG TIL VEDTAK

| 1. | Vestlandsrådet går inn for at fylkesrådmannen sitt forslag til planprogram 2004 i Vestlandsforsøket vert oversendt fylkeskommunane i forsøket for uttale. |
| --- | --- |
| 2. | Vestlandsrådet legg til grunn at tilsvarande planprogram for 2005 vert lagt fram for handsaming i Vestlandsrådet hausten 2004. |

Paul M.Nilsen

Magnus Vestrheim

FYLKESRÅDMANNEN, 17.03.2004:

### Bakgrunn

På møte i Vestlandsrådet, 29.januar 2004, vart det vedteke budsjett for 2004 i Vestlandsforsøket. I dette budsjettet vart det lagt til grunn ei samla ramme til planlegging på 17,8 mill.kr for dei tre forsøksfylka til tiltak på det øvrige riksvegnettet. Fylkesrådmannen legg med dette fram ei sak om aktuelle planleggingsaktivitetar som grunnlag for bestilling av planarbeid til Statens vegvesen. I samsvar med arbeidsmåtane i forsøket skal Vestlandsrådet i første omgang vedta eit forslag til planprogram for 2004 som deretter skal oversendast fylkeskommunane for uttale. Vestlandsrådet vil endeleg vedta planprogram 2004 på møte i juni 2004. I samsvar med forsøket skal fylkeskommunane sin uttale tilleggast avgjerande betydning ved endeleg vedtak i Vestlandsrådet.

Forslag til planprogram 2004

I Vestlandsforsøket sitt budsjettet for 2004 er det sett av 17,8 mill.kr til planleggingsaktivitetar. Med grunnlag i tidlegare fylkespolitiske vedtak om riksvegbudsjett for 2004 er det er lagt opp til følgjande fordeling av planramma mellom forsøksfylka:

Rogaland                  8,5 mill. kr

Hordaland                5,0 mill. kr

Sogn og Fjordane    4,3 mill. kr

Dette er midlar Vestlandsrådet kan disponere innanfor forsøket sine rammer. Det er likevel ein klar føresetnad for forsøket at nødvendig planlegging av prosjekt som er omtalt i Nasjonal transportplan 2002-2011, inkl. handlingsprogrammet med sekkeposttiltak, og andre stortingsdokumenter, skal gjennomførast i samsvar med fastsett framdrift. Eventuelle udisponerte planmidlar ut over dette kan nyttast til andre planoppgaver som Vestlandsrådet vil prioritere – med grunnlag i fylkeskommunale vedtak, planar osv. Statens vegvesen sin planleggingsaktivitet i første del av 2004 består hovedsakeleg av planlegging av omtalte prosjekt i Nasjonal transportplan 2002-2011 og andre stortingsdokument.

Som metode for utarbeiding av planprogrammet er det lagt til grunn at det enkelte distrikt og den enkelte stab i Statens vegvesen Region Vest har meldt sitt planbehov i høve til gjennomføring av gjeldande handlingsprogram til NTP 2002-2011, andre stortingsvedtak og politiske føringar for øvrig. Prosjekt som kjem inn under Vestlandsforsøket er deretter skilt ut og presentert i planprogrammet.

I forslaget til planprogram 2004 er 15,2 mill. kr føreslått disponert, medan 2,6 mill.kr førebels ikkje er disponert. Dette knytter seg hovedsakeleg til Hordaland sin ”andel” av den totale ramme, og vil bli nytta til dekning av meirforbruk planlegging i Hordaland i 2003.

Planprogrammet bygger på vedtekne handlingsprogram til Nasjonal transportplan 2002-2011, regionale transportplanar, fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 2004-2015 samt tidlegare vedtak og prioriteringer i fylkeskommunene.

Av større planprosjekter som ikkje er omtalt i NTP 2002-2011, men som er under planlegging kan nemnast:

| Rv 13 | Heilårsveg for Vik | Konsekvensutredning/ Fylkesdelplan | Sogn og Fjordane |
| --- | --- | --- | --- |
| Rv 46 | Sandsfjord bru | Kommunedelplan | Rogaland |
| Rv 47 | Karmøy | Kommunedelplan | Rogaland |
| Rv 48 | Årsnes ferjekai | Reguleringsplan | Hordaland |
| Rv 48 | Årsnes – Løfallsstrand | Reguleringsplan | Hordaland |
| Rv 509 | Terminaltangenten Sola-Stavanger-Randaberg | Konsekvensanalyse | Rogaland |
| Rv 555 | Sotra – Bergen | Vegutredning | Hordaland |

Det er lagt opp til følgjande fordeling av planmidlane i det enkelte fylke.

| ## Planprogram Rogaland 2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Haugaland og Sunnhordland |  | Sør-Rogaland | Strategi | Rogaland |
| Konsekvensutr./-analysar |  |  |  |  |  | 450 000 | 450 000 |
| Kommunedelplanar |  |  | 200 000 |  |  | 400 000 | 600 000 |
| Reguleringsplanar |  |  | 600 000 |  | 1 850 000 |  | 2 450 000 |
| Byggeplanar |  |  | 720 000 |  | 700 000 |  | 1 420 000 |
| Utgreiingar |  |  | 350 000 |  | 1 100 000 | 200 000 | 1 650 000 |
| Diverse planoppgåver |  |  | 0 |  | 800 000 |  | 800 000 |
|  |  |  | 1 870 000 |  | 4 450 000 | 1 050 000 | 7 370 000 |
| Av dette til HP 2002-2005 eller andre vedtekne tiltak: |  |  |  |  |  |  | 4 670 000 |
| Føreslått løyvd |  |  |  |  |  |  | 8 500 000 |
| Ikkje føreslått disponert: |  |  |  |  |  |  | 1 130 000 |

| #### Planprogram Hordaland 2004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bergen | Voss | Haugalandet og Sunnhordland | Strategi | Hordaland |
| Konsekvensutr./-analysar |  |  |  |  |  |
| Kommunedelplanar |  |  |  |  |  |
| Reguleringsplanar | 875 000 | 1 550 000 | 100 000 |  | 2 525 000 |
| Byggeplanar |  |  | 30 000 |  | 30 000 |
| Utgreiingar |  |  | 50 000 | 500 000 | 550 000 |
| Diverse planoppgåver |  |  |  |  |  |
|  | 875 000 | 1 550 000 | 180 000 | 500 000 | 3 105 000 |
| Av dette til HP 2002-2005 eller andre vedtekne tiltak: |  |  |  |  | 2 555 000 |
| Føreslått løyvd |  |  |  |  | 5 000 000 |
| Ikkje føreslått disponert: |  |  |  |  | 1 895 000 |

| ## Planprogram Sogn og Fjordane 2004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fjordane | Sogn | Strategi | Utbygging | S&F |
| Konsekvensutr./-analysar |  |  | 900 000 |  | 900 000 |
| Kommunedelplanar |  |  |  |  |  |
| Reguleringsplanar | 200 000 |  | 800 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Byggeplanar |  | 500 000 |  | 1 300 000 | 1 800 000 |
| Utgreiingar |  |  | 100 000 |  | 100 000 |
| Diverse planoppgåver | 150 000 | 250 000 |  |  | 400 000 |
|  | 350 000 | 750 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 4 700 000 |
| Av dette til HP 2002-2005 eller andre vedtekne tiltak: |  |  |  |  | 3 700 000 |
| Føreslått løyvd |  |  |  |  | 4 300 000 |
| Ikkje føreslått disponert: |  |  |  |  | -400 000 |

Samla er 25 % av ramma er føreslått disponert til konsekvensutgreiingar og –analyser og andre vegutgreiingar, medan 47 % er foreslått disponert til kommunedel- og reguleringsplaner. Planprogrammets profil er vist i diagrammet nedenfor:

## Fylkesrådmannen si tilråding

Fylkesrådmannen tilrår at omtalte forslag til planprogram 2004 vert oversendt fylkeskommunane i forsøket for uttale. For å sikre reel prioritering og effektiv gjennomføring av planarbeid vil fylkesrådmannen understreke at denne type årlege planprogram bør leggast fram for handsaming i Vestlandsrådet før inngangen til det aktuelle programåret. Fylkesrådmannnen legg derfor til grunn at planprogram for 2005 vert lagt fram for handsaming i Vestlandsrådet hausten 2004.