Transport

| Arkivsak | 200306858-39 |
| --- | --- |
| Arkivnr. | 027 |
| Saksh. | Aarethun, Thorbjørn |

| Saksgang | Møtedato |
| --- | --- |
| Vestlandsrådet | 31.mars 2004 |

Vest39 - samla finansieringspakke for E39 Kyststamvegen

SAMANDRAG

På møte i Vestlandsrådet, 24.september 2003, vart det m.a vedteke å sette i gang eit utgreiingsarbeid for ei samla vurdering av delvis bompengefinansiering av aktuelle prosjekt på E39 Kyststamvegen i dei fire vestlandsfylka. Fylkesrådmannen legg med dette fram forslag til Vest39 - samla finansieringspakke for E39 Kyststamvegen i dei fire vestlandsfylka som inngår i Vestlandsrådet.

I første omgang er Vest39 tenkt som eit innspel til Stortinget si handsaming av Nasjonal transportplan 2006-2015. Siktemålet er at Stortinget vedtek auka økonomiske rammer i samsvar med opplegget i Vest39 og at Samferdselsdepartmentet med grunnlag i lokal tilslutnad til Vest39 vert bedt om å legge fram ein samla finansieringsplan for E39 Kyststamvegen i samband med handsaminga av handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan 2006-2015.

Framtidige enkeltståande bompengesøknader innanfor kvar byggekloss i Vest39 vil bli lagt til grunn for gjennomføring av finansieringsplanen.

Fylkesrådmannen ser positivt på opplegget i Vest39 for å framskynde den nødvendige utbygginga av E39 Kyststamvegen langs Vestlandskysten og tilrår at Vest39 vert sendt ut på høyring til fylkeskommunane og berørte kommunar.

Opplegget i Vest39 vil også vere ei viktig merkesak i utviklinga av Vestlandsrådet som eit effektivt regionalt samarbeidsorgan på tvers av fylkesgrensene. Vest39 er nok eit døme på kor langt det er mogeleg å utvikle eit prioritert opplegg for eit felles utviklingsprosjekt innanfor eksisterande regionstruktur. Vest39 vil for alvor markere Vestlandsrådet som ein viktig pådrivar og løysingsorientert aktør i høve til felles utfordringar på Vestlandet.

Dette er markering av ei utvikling som vonaleg vert forsterka i perioden med Vestlandsrådet sitt forsøk innanfor vegsektoren. Eit viktig resultat av forsøket vil vere i kor stor grad Vestlandsrådet har utvikla seg til å bli eit regionalt samarbeidsorgan for viktige overordna transportspørsmål på Vestlandet.

FORSLAG TIL VEDTAK

| 1. | Vestlandsrådet går inn for at det skisserte samla finansieringsopplegget for E39 Kyststamvegen i perioden 2006-2015 i Vest39 vert lagt til grunn for informasjons- og kommunikasjonstiltak inn mot Stortinget si handsaming av St.meld.nr.26 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 |
| --- | --- |
| 2. | For å sikre nødvendig lokal forankring og tilslutnad ber Vestlandsrådet om at opplegget i Vest39 vert sendt ut på høyring til fylkeskommunane og berørte kommunar, samt aktuelle brukar- og interesseorganisasjonar. |
| 3. | Med grunnlag i høyringsfråsegner vil Vestlandsrådet ta endeleg stilling til prinsipp og rammer for Vest39 på møte i juni 2004. |

Paul M. Nilsen

Magnus Vestrheim

Vedlegg: Vest39 – samla finansieringspakke for E39 i vestlandsfylka, notat, 18.03.2004

FYLKESRÅDMANNEN, 19.03.2004:

## 1.0 Bakgrunn

- På møte i Vestlandsrådet, 24.september 2003, vart det handsama sak om høyringsuttale til planforslaget til Nasjonal transportplan 2006-2015. Det vart m.a gjort følgjande vedtak:

- ”Vestlandsrådet går inn for å sette i gang eit utgreiingsarbeid for ein samla overordna transportplan for dei fire vestlandsfylka. Dette utgreiingsarbeidet må gje grunnlag for ei samla vurdering av delvis bompengefinansiering av aktuelle prosjekt på E39 Kyststamvegen i dei fire vestlandsfylka. Utgreiingsarbeidet må derfor omfatte både ei kartlegging av potensiale for bompengeinntekter, samt vurdering av behovet for etablering og organisering av eit felles regionalt bompengeselskap. Med grunnlag i dette utgreiingsarbeidet vil det vere aktuelt å utarbeide ei samla ”pakke” for finansiering av investeringstiltak på E39 Kyststamvegen i dei fire vestlandsfylka.

Vestlandsrådet vil understreke at ei slik samla ”pakke” for bompengefinansiering av E39 Kyststamvegen må innehalde betydeleg auka rammer for statlege løyvingar enn det som er lagt opp til i planforslaget til Nasjonal transportplan 2006-2015.” ’

Fylkesrådmannen legg med dette fram forslag til Vest39 - samla finansieringspakke for E39 Kyststamvegen i dei fire vestlandsfylka som inngår i Vestlandsrådet.

## 2.0 Gjennomføring av utgreiingsarbeid for samla finansieringspakke E39 Kyststamvegen

Gjennomføringa av arbeidet med finansieringspakka ha vore organisert som eit prosjekt, der samferdselsgruppa til Vestlandsrådet har vore styringsgruppe. Denne samferdselsgruppa består av følgjande medlemer:

Magnus Vestrheim, Hordaland fylkeskommune, leiar

Thorbjørn Aarethun, Hordaland fylkeskommune

Gunnar Eiterjord, Rogaland fylkeskommune

Ole Hæreid, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Olav Brevik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Signe Eikenes, Statens vegvesen Region vest

Per Einar Lædre, Statens vegvesen Region vest

I samråd med Statens vegvesen Region Vest peikte samferdselsgruppa ut ei prosjektgruppe med ansvar for det faglege innhaldet og praktisk gjennomføring av arbeidet med finansieringspakka. Denne prosjektgruppa har hatt følgjande samansetning:

Thorbjørn Aarethun, Hordaland fylkeskommune, leiar

Gunnar Eiterjord, Rogaland fylkeskommune

Per Einar Lædre, Statens vegvesen Region Vest

Dina Lefdal, Statens vegvesen Region Vest

Jan Stavik, Statens vegvesen Region Midt

Sekretær og innleigd konsulent: Olav Lofthus, Norconsult Bergen.

- Kvifor Vest39?

I første omgang er Vest39 tenkt som eit innspel til Stortinget si handsaming av Nasjonal transportplan 2006-2015. Fylkesrådmannen legg til grunn at opplegget i Vest39 vert eit viktig bodskap i samband med fastsetting av økonomiske rammer og felles prioriteringar for E39 Kyststamvegen i dei fire vestlandsfylka. Ein felles politikk, med intern avklaring av innhald, finansiering og prosjektprioriteringar, er difor heilt avgjerande for å løfte fram ei samla og framskunda utvikling av E39 Kyststamvegen. Andre regionar har på denne måten lukkast i å nå fram med store samla samferdselsinvesteringar der utgangspunktet var mange einskildprosjekt som vart sett opp mot kvarandre.

- Siktemålet er at Stortinget vedtek auka økonomiske rammer i samsvar med opplegget i Vest39 og at Samferdselsdepartmentet med grunnlag i den lokale tilslutnaden til Vest39 vert bedt om å legge fram ein samla finansieringsplan for E39 Kyststamvegen i samband med handsaminga av handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan 2006-2015.

- Gjennomføring av finansieringsplanen vil føregå gjennom  framtidige bompengesøknader innanfor kvar byggekloss i Vest39.

Vestlandsrådet har tidlegare vedteke at det skal utarbeidast eit strategisk opplegg for å synleggjere og profilere behovet for utvikling av E39 Kyststamvegen inn mot Stortinget si handsaming av Nasjonal transportplan 2006-2015. Vest39 vil ha ein sentral plass i eit slikt strategisk opplegg for informasjon og kommunikasjon inn mot den endeleg handsaming og vedtak av Nasjonal transportplan 2006-2015 i Stortinget.

4.0 Vest39 – korleis fordele statlege midlar på stamvegstrekninga mellom dei fire Vestlandsfylka?

Ei av dei store utfordringane som Vest39 må løyse er fordelinga av statlege midlar mellom dei aktuelle Vestlandsfylka. Tidlegare har prioriteringa av tiltak innanfor E39 Kyststamvegen føregått innanfor definerte og tildelte rammer av dei sentrale vegstyresmaktene. På denne måten har det enkelte i fylke i stor grad vore oppteken av ”sine” vegstrekningar og argumentert for statlege midlar utan at dette har vore vurdert i høve til behovet for utvikling av E39 Kyststamvegen i dei andre fylka. Ein av ideane bak Vest39 er at Vestlandsfylka no sjølv skal fastsette rammer for fordeling av statlege midlar med grunnlag i den strategiske betydninga utvikling og gjennomføring av tiltak på E39 Kyststamvegen har for heile landsdelen.

Vest39 legg derfor til grunn at finansieringsløysinga vert eit samla grep for E39 på Vestlandet, uavhengig av fylkesgrenser og stamvegruter. Fordelingsvirkningar mellom fylke er nok likevel svært viktige og avgjerande for å sikre ei løysing som alle kan sjå seg tent med. I forslaget til Vest39 er det difor lagt følgjande til grunn:

- Fordeling av statsmidlar mellom fylka er foreslått tilpassa investeringsbehov for E39 kartlagt i stamvegutgreiingane 2003. Denne prosentvise "behovsnøkkelen" er truleg den mest nøytrale ein kan finne, og ser slik ut:

Tabell 1  Investeringsbehov i stamvegutgreiingane (2003) er nytta som grunnlag for fordeling mellom fylka

| Fylke | E39 - fullgod standard (mill.2003-kr) |  | Fordeling behov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rutevise delsummar | Total |  |  |
| Møre og Romsdal 1 | 1933 (9) + 2080(10) | = 4.013 | 17,7% |  |
| Sogn og Fjordane 2 | 2810 (9)+200 | = 3.010 | 13,4% |  |
| Hordaland | 6300 (8) + 1930 (9) | = 8.230 | 36,3% |  |
| Rogaland 3 | 6490 (8 )+900 | = 7.390 | 32,6% |  |
| SUM | = 22.643 |  | 100,0% |  |
| 1 Kvivsvegen og Geitvika-Løvikneset: 600 mill er her lagt inn under MR (rute 9) |  |  |  |  |
| 2 Kvivsvegen: 200 mill er her lagt inn under Sogn og Fjordane |  |  |  |  |
| 3 Rogfast med nye tunnelkrav: 3,5 mrd |  |  |  |  |

- Vest39 føreset ei viss tilpassing slik at MR og SF får ein noko større andel statlege midlar for å kompensere for eit lågare bompengepotensiale.

- Det vert føresett 5 mrd 2004-kr i statsmidlar i tiårsperioden 2006-2015, og eit tilsvarande nivå i perioden etter 2015. Forkortingane "stat" og "bom" er brukt slik:  "stat" = ordinære statsmidlar, "bom"= lokal finansiering  (bompengar, lokale tilskott, innsparte ferjetilskott, mv)

- Statsmidlar (5 mrd) fordelt på fylke ligg som ei fast ramme over finansieringspakken i første tiårsperiode. Det vert føresett vidareføring av pakken etter 2015. Eventuelle "sprekkar" og underbudsjettering på kostnadssida må dekkast opp innanfor kvart fylke og byggekloss i form av auka eigenandel, utsetjing av prosjekt eller omfordeling med bruk av midlar frå dei fylkesvise klossane for mindre stamvegtiltak.

5.0 Vest39 - kva oppnår ein i høve til rammene i St.meld.nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015?

Eit nøkkelspørsmål i samband med den samla finansieringspakka vil vere kva som er skilnaden mellom Vest39 og St.meld.nr.24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015, og kva fordeler har ein ved å gå inn for Vest39?

Tabell 2 under viser ei oversikt over rammene til E39 Kyststamvegen slik dei er prioritert i St.meld.nr.24 (2003-2004). Merk her at rammene er fordelt rutevis og ikkje fullt ut fastsett i høve til prosjekt i ulike fylke. Eventuelle statlege midlar til prosjekt på E39 Kyststamvegen i Vest-Agder og Sør-Trøndelag, samt Rv5 i Sogn og Fjordane vil ha betydning for den endelege ramma til E39 Kyststamvegen i Vestlandsfylka. Dette vil ikkje bli endeleg fastsett før ved handsaminga av handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan 2006-2015.

Tabell 2  Oversikt over midlar i St.meld.nr 24 Nasjonal transportplan 2006-2015 for rutene 8,9 og 10. Tal i kursiv er kun grovt stipulert utfrå omtale i teksten og aktuelle prosjektkostnader.

| Oversikt over midlar i Stortingsmeldinga (2004-kr): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stat/bom (annan finans) |  | Stat |  | Stat |  | Stat | Bom |  | Bom |  | Bom |
| Periode Rute |  | 2006-2009 |  | 2010-2015 |  | 2006-2015 | 2006- 2009 |  | 2010- 2015 |  | 2006-2015 |
| 8 Kristiansand - Bergen 1 |  | 280 | 4 | 2050 | 7 | 2330 | 40 | 10 | 1560 | 13 | 1600 |
| 9 Bergen - Ålesund 2 |  | 540 | 5 | 1090 | 8 | 1630 | 0 | 11 | 100 | 14 | 100 |
| 10 Ålesund - Trondheim 3 |  | 210 | 6 | 320 | 9 | 530 | 100 | 12 | 25 | 15 | 125 |
| Sum |  | 1030 |  | 3460 |  | 4490 | 140 |  | 1685 |  | 1825 |
| Merknader: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inkludert E39 i Vest-Agder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inkludert Rv5 i Sogn og Fjordane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inkludert E39 i Sør-Trøndelag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Innanfor denne summen må liggje restløyvingar til E39 over Stord (HO), E39 Sørås-Hop (HO), E39 Moberg-Svegatjørn, og E39 Tjensvollkrysset (RO). Difor er det sannsynlegvis ikkje er så mykje som gjeld Vest-Agder. I Hordaland er utbetring av Halhjem ferjekai (120 mill) og Sandvikvåg ferjekai ikkje nemnt i Stortingsmeldinga. Vedtaket om overgang til gassferjer kan gjere det vanskeleg å kome utanom desse prosjekta innanfor statsrammene til rute 8 i perioden 2006-2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Innanfor denne summen ligg refusjon på ca 120 mill. til Rv5. Dessutan fullfinansiering av E39 Romarheimsdalen (220 mill), oppstart E39 Kvivsvegen, og "utbedring av flere strekn. med smal og svingete veg i Sogn og Fjordane". Det er førebels usikkert kva prosjekt dette gjeld, men E39 Torvund-Teigen kan truleg vere blant desse. Det er heller ikkje nemnt spesifikt om nokre av desse strekningane gjeld Rv5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Heile denne summen må mest sannsynleg gjelde fullfinansiering av prosjektet E39 Renndalen(MR)-Staurset (ST). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Innanfor denne summen ligg prosjekta E39 Svegatjørn-Rådal (HO) og E39 Eiganestunnelen (RO), begge føresett med delvis bompengefinansiering (truleg forventa rundt 50%). I tillegg ligg inne E39 Smiene-Harestad (RO) til ca 160 mill. Merk at innanfor denne summen også ligg E39 Vigeland-Osestad (ca 250 mill) i Vest-Agder. Det er usikkert kor mykje meir av denne summen som er knytt til prosjekt i Vest-Agder. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Innanfor denne summen ligg hovuddelen av statsmidlane til E39 Kvivsvegen. I tillegg ligg inne strekningane E39 Vågsbotn-Hylkje (ca 100 mill) og E39 Vikanes-Romarheim bru (ca 130 mill). Vidare er det også i denne perioden føresett "utbedring av flere strekn. med smal og svingete veg i Sogn og Fjordane". Det er usikkert kva prosjekt dette gjeld, og om nokre av desse strekningane gjeld Rv5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Det er ikkje spesifisert kva prosjekt dette gjeld, men vidare utbetring i Vinjefjorden er truleg høgt prioritert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Heile denne summen gjeld bompengebidrag til fullføring av E39 over Stord (innkreving på ferja Sandvikvåg-Halhjem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stipulert sum. Det er føresett lokalt finansieringsopplegg med bompengar for Kvivsvegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Heile denne summen gjeld E39 Gjemnesaksla som er føresett 100% bompengefinansiert (forlenging av Krifast). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Innanfor denne summen må i hovudsak liggje bompengeandelen for E39 Svegatjørn-Rådal og E39 Eiganestunnelen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Stipulert sum. Det er føresett lokalt finansieringsopplegg med bompengar for Kvivsvegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Stipulert sum, gjeld E39 Gjemnesaksla som er føresett 100% bompengefinansiert (forlenging av Krifast). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dersom ein ser vekk frå aktuelle tiltak på E39 i Vest-Agder og Sør-Trøndelag, samt Rv5 i Sogn og Fjordane vil det vere mogleg å samanlikne statlege midlar/bompengemidlar i Nasjonal transportplan 2006-2015 med statlege midlar/bompengemidlar i Vest39 i tilsvarande periode. Denne samanlikninga er vist i tabellen nedanfor. Det er grunn for å anta at det i St.meld.nr.24 (2003-2004) er lagt til grunn ei samla ramme for E39 Kyststamvegen i Vestlandsfylka i heile perioden 2006-2015 på mellom 3500-4000 mill.kr.

Tabell 3.  Førebels samanlikning mellom St.meld.nr 24 Nasjonal transportplan 2006-2015 og Vest39. Utfrå prosjektomtalar og kunnskap om bindingar har ein her gjort ei grov vurdering av kor mykje midlar som ligg i Stortingsmeldinga innanfor den same avgrensinga som Vest39 (dvs. ekskl E39 i Vest-Agder og Sør-Trøndelag, samt Rv5 i Sogn og Fjordane)

mill.kr

| Sum endringar E39 i Vestlandsfylka med Vest39 | 2006-2009 |  | 2006-2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stat | Bom | Stat | Bom |
| St.meld.24 (2003-2004) NTP 2006-2015 | 830 | 140 | 3500-4000 | 1800 |
| Vest39 | 2000 | 1645 | 5000 | 4700 |
| Auke | 1170 | 1505 | 1000-1500 | 2900 |

5.1 Vest 39 - vesentleg auka satsing i fireårsperioden 2006-2009

Lenge har det vore slik at E39 Kyststamvegen har vore lova midlar "i siste planperiode". Dette er også tilfelle i den nyleg framlagde St.meld.nr.24 (2003-2004). Rammene stat/bom for rute 8,9 og 10 i første fireårsperiode 2006-2009 er på 1030/140 mill.kr. For perioden 2010-2015 er rammene stat/bom tilsvarande 3460/1685* mill (*bompengeandelen er her delvis anslått utfrå tekst og føresetnader gitt i meldinga, jfr.tabell 2). For statsmidlane er altså fordelinga på dei to periodane 1030 (23%) / 3460 (77%). Dette vil på ingen måte vere noka satsing på E39 Kyststamvegen i første fireårsperiode. Utfrå opplysningane i meldinga kan ein grovt også anslå at ca. 200 mill av statsmidlane i første fireårsperiode gjeld prosjekt i Sør-Trøndelag og refusjon til Rv5. I meldinga, innanfor avgrensinga til Vest39, ligg det difor truleg kun om lag 830 mill.kr i første fireårsperiode (jfr tabell 3).

I høve til rammene i St.meld.nr.24 (2003-2004) for perioden 2006-2009 utgjer opplegget i Vest39 ein auke på 1,2 mrd.kr i statlege midlar og 1,5 mrd.kr i lokal delfinansiering for E39 Kyststamvegen i dei fire Vestlandsfylka. Vest39 er difor eit strategisk opplegg for særleg større satsing i første periode som også vil medføre bindingar for vidareføring av denne satsinga inn i siste del av planperioden. Med lokal delfinansiering vil det for sentrale styresmakter vere vanskelegare å ikkje løyve nødvendige statlege midlar til dei prioriterte og oppstarta prosjekta i heile tiårsperioden.

5.2 Vest39 - alternativ prioritering av prosjekt

Tabellen nedanfor viser prosjekt på E39 Kyststamvegen slik dei er synleggjort og omtalt i  St.meld.nr.24 (2003-2004) eller som vil ha bindingar som gjer at dei må vere inkludert.

Tabell 4.  Oversikt over E39-prosjekt som eksplisitt ligg inne i St.meld.nr 24 Nasjonal transportplan 2006-2015.

| Eksplisitt "inne" med statlege midlar i første fireårsperiode (2006-2009), (B) = rekna som bunde utan atterhald |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fylke | E39-prosjekt | Kostnad | Merknad |
| MR | MR Renndalen - Staurset (STr) (B) | 220 | "Utbedring på fylkesgrensen MR/ST", mulig start 2005 |
| MR | Knutset-Høgset (Gjemnesaksla) | 125 | Føresett 100% bompengefinansiert som utvida KRIFAST |
| MR/SF | Kvivsvegen | 750 | Oppstart 2009, forutset lokalt finansieringsopplegg inkl bomp |
| SF | "Fleire strekningar" (B) |  | "Utbedring av flere strekn. med smal og svingete veg i SF" |
| HO | Romarheimsdalen (B) | 220 | Statleg fullfinansiering, oppstart 2005/2006 |
| HO | E39 over Stord (B) | 80 | Fullføring, er delvis bompengefinansiert (40 mill i perioden) |
| HO | E39 Sørås - Hop, rest (B) |  | Fullføring (oppstart 2005) |
| HO | E39 Moberg - Svegatjørn, rest (B) |  | Sanns. rest, del av "mindre investeringstiltak" i første periode |
| RO | Tjensvollkrysset (B) |  | Fullføring |
| Eksplisitt "inne" med statlege midlar i siste del av perioden (2010-2015) |  |  |  |
| MR/SF | Kvivsvegen Fullføring |  | Forutset lokalt finansieringsopplegg inkl bomp |
| SF | "Fleire strekningar" |  | "Utbedring av flere strekn. med smal og svingete veg i SF" |
| HO | Vågsbotn - Hylkje | 100 | Aktuell å utbedre i siste del av tiårsperioden |
| HO | Vikanes - Romarheim bru | 130 | "Aktuelt å videreføre utbygging sør for Romarheimsdalen…." |
| HO | Svegatjørn- Rådal (inkl kryss) | 1900 | Fullfinansiering føresett delvis bompengefinansiering |
| RO | Smiene - Harestad | 160 | Oppfølging av Nord-Jæren-pakken |
| RO | Eiganestunnelen | 780 | Føresett delvis bompengefinansiering |

Vest39 legg til grunn følgjande tillegg og endringar til denne prioriteringa:

| Møre og Romsdal | - E39 Leirvika-Renndalen langs Vinjefjorden, nytt prosjekt i perioden 2006-2009 |
| --- | --- |
|  | - E39 Halsa-Kanestraum, ferjeinnkorting, nytt prosjekt i perioden 2006-2009 |
|  | - E39 Batnfjordsøra-Knutset, nytt prosjekt i perioden 2006-2009 |
|  | - E39 Ørsta, nytt prosjekt i perioden 2006-2009 |
|  | - E39 Lønset-Hjelset, G/S-veg, nytt prosjekt i perioden 2006-2009 |
|  | - E39 Betna-Klettelva langs Vinjefjorden, nytt prosjekt i perioden 2010-2015 |
|  | - E39 Klettelva-Hestneset langs Vinjefjorden, nytt prosjekt i perioden 2010-2015 |
|  | - E39 Volda, nytt prosjekt i perioden 2010-2015 |
| Sogn og Fjordane | - I tillegg til Kvivsvegen, legg St.meld.nr.24 (2003-2004) til grunn gjennomføring av fleire mindre utbetringsprosjekt i Sogn og Fjordane. Det er difor vanskeleg å vurdere eventuelle endringar og tillegg i Vest39. Samla sett er det likevel grunn til å tru at rammene i Vest39 vil medføre gjennomføring av fleire prosjekt i Sogn og Fjordane enn det stortingsmeldinga legg opp til. |
| Hordaland | - E39 Sandvikvåg og Halhjem ferjekaier, nytt prosjekt i 2006-2009 |
|  | - Framskynda oppstart av E39 Eikåstunnelen til perioden 2006-2009 |
|  | - Framskynda statlege midlar E39 Svegatjørn-Rådal til perioden 2006-2009 |
|  | - E39 Meatjønn-Ådland, nytt prosjekt i perioden 2010-2015 |
|  | - E39 Knarvik, fire felt/ombygging kryss, nytt prosjekt i perioden 2010-2015 |
|  | - E39 Nyborg-Klauvaneset, nytt prosjekt med oppstart i perioden 2010-2015 |
|  | - E39 Fjøsanger-Danmarksplass, nytt prosjekt med oppstart i perioden 2010-2015 |
| Rogaland | - Framskynda oppstart og gjennomføring E39 Smiene-Harestad til perioden 2006-2009 |
|  | - Framskynda oppstart og gjennomføring av E39 Eiganestunnelen til perioden 2006-2009 |
|  | - E39 Stangeland-Hove, nytt prosjekt med gjennomføring 2006-2009 |
|  | - E39 Rogfast, nytt prosjekt med oppstart 2006-2009 |

## 5.2.1 Vest39 – prioritering av m.a store bompengeprosjekt

Vest39 inneheld eit betydeleg auka innslag av lokal delfinansiering i høve til rammene i St.meld.nr.24 (2003-2004). I all hovudsak kan dette forklarast med at det i forslaget til Vest39 er prioritert inn store prosjekt som tidlegare er føresett som bompengeprosjekt. Dette er prosjekt som uansett ville kreve lokal delfinansiering for gjennomføring. Av den samla auken på om lag 2,9 mrd kr. i lokal delfinansiering i perioden 2006-2015 utgjer prosjekta Rogfast i Rogaland og Nyborg-Klauvaneset i Hordaland tilsaman om lag 2,4 mrd. I tillegg er det fleire nye prosjekt i alle fylka som vert prioritert og framskunda ved å føresetje lokal delfinansiering.

## 6.0  Behovet for lokal forankring – Vest39 som høyringsforslag

Det er viktig at framlegget representerer og vert sett fram som eit initiativ til kommunar/fylke om å få til gjennomføring og framskunding av E39-tiltak i sine område. Ved lokal vilje til delvis bompengefinansiering, vert det også opna for utviding av byggeklossane med tiltak på sidevegnettet til E39. Slike initiativ må avklarast i lokal høyringsrunde for framlegget.

Fylkesfordelinga av statsmidlar ligg fast, og manglande lokal vilje til eigeninnsats vil difor gi færre gjennomførte prosjekt i fylket. I ei tid med knappe økonomiske rammer vil det vere vanskeleg å prioritere fullfinansiering av prosjekt med statlege midlar, der det samstundes også er eit potensiale for betydeleg lokal delfinansiering.

I første omgang vil det no vere aktuelt å legge Vest39 fram for Stortinget i samband med handsaminga av Nasjonal transportplan 2006-2015 utan at opplegget fullt ut har fått nødvendig lokal forankring. Denne lokale forankringa må leggast til grunn for seinare framlegging av endeleg samla finansieringsplan for E39 Kyststamvegen i Stortinget. Ei slik framlegging må inngå som ein del av fastsetting av handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan 2006-2015.

Med grunnlag i behovet for lokal forankring må Vest39 oversendast berørte fylkeskommunar/kommunar for uttale snarast råd. I samband med høyringa vil det bli utarbeidd eit utvida høyringsutkast med grunnlag i vedlagde notat om Vest39. Det vil bli lagt opp til at dette høyringsutkastet skal omfatte følgjande omtale:

|  | Føreord |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Vest39 - felles løft for E39 Kyststamvegen |  |
| 1.1 | Bakgrunn og problemstilling |  |
| 1.2 | Kyststamvegen - den viktigaste næringsvegen i landet |  |
| 2.0 | Vest39 – grunnlag |  |
| 2.1 | Viktige føresetnader som er gjort i arbeidet |  |
| 2.2 | Bompengepotensial (oppsummering) |  |
| 2.3 | Byggeklossmodellen |  |
| 2.4 | Prosjekt og byggeklossar – kostnadsrammer |  |
| 3.0 | Vest39 - samla oversikt |  |
| 3.1 | Føresetnader (periodar,stat/bom, (ekstra), fordeling fylke, bindingar mv.) |  |
| 3.2 | Samla oversikt for periodane 2006-2009, 2010-2015, Etter 2015 |  |
| 3.3 | Bompengestruktur E39 |  |
| 4.0 | Vest39 - nærare omtale enkeltklossar |  |
| 4.1 | Innleiing |  |
| 4.2 | Byggekloss 01: Nordmøre |  |
| 4.3 | Byggekloss 02: Krifast 2 |  |
| 4.4 | Byggekloss 03: Romsdal |  |
| 4.5 | osv… |  |
| 5.0 | Vest39 - fordelingsverknader |  |
| 5.1 | Fylke |  |
| 5.2 | Byggeklossar |  |
| 5.3 | Samanlikning med St.meld.nr.24 Nasjonal transportplan 2006-2015 |  |
|  | Vedlegg |  |

Med grunnlag i høyringsfråsegner frå fylkeskommunane og berørte kommunar vil det bli lagt opp til endeleg handsaming av prinsipp og rammer for Vest39 i Vestlandsrådet på møte i juni 2004.

7.0 Vest39 – fylkesrådmannen sine sluttmerknader

Fylkesrådmannen ser svært positivt på opplegget i Vest39 for å framskynde den nødvendige utbygginga av E39 Kyststamvegen langs Vestlandskysten. Med dei økonomiske rammene som ligg til grunn for den framtidige stamvegutbygginga er ikkje fylkesrådmannen i tvil om at det også i NTP-perioden 2006-2015 vil vere nødvendig med betydeleg satsing på lokal delfinansiering for å få til tilfredsstillande standard og framkomsttilhøve på E39 Kyststamvegen. Ved å lage ein samla finansieringspakke med betydeleg auka satsing i perioden 2006-2009 vil vi også i større grad kunne forplikte statlege styremakter til eit høgare nivå på løyvingane i heile tiårsperioden 2006-2015. Dessutan vil auka samla rammer i Vest39 opne opp for å kunne prioritere inn dei prosjekta som vi meiner er dei viktigaste å få realisert.

I mange tilfelle vil det lokalt vere ei belastning å ta initiativ til bompengeinnkreving. Manglande

bompengeinnkreving vil derfor og kunne ha si forklaring i manglande lokalt initiativ – ikkje nødvendigvis manglande vilje. Vest39 vil kunne vere eit slikt initiativ som vil kunne sette spørsmålet om lokal delfinansiering på den lokalpolitiske dagsorden. Med grunnlag i behovet for lokal forankring av finansieringsopplegg med bompengemidlar er Vest39 så langt ikkje noko meir – eit initiativ for eit samla finansieringsopplegg for utvikling av E39 Kyststamvegen. Utan nødvendig lokal forankring vil det ikkje vere grunnlag for å arbeide vidare med dette finansieringsopplegget. Fylkesrådmannen vil tilrå at Vest39 vert sendt ut på høyring til fylkeskommunane og berørte kommunar.

Vest39 vil vere eit viktig bodskap frå vestlandsfylka inn mot Stortinget si handsaming av St.meld.nr.24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. Ambisjonen må vere at Stortinget ber Samferdselsdepartementet arbeide vidare med ein samla finansieringsplan for E39 Kyststamvegen i dei fire vestlandsfylka med grunnlag i lokal tilslutnad til Vest39. Denne finansieringsplanen må innarbeidast i handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan 2006-2015.

Opplegget i Vest39 vil også vere ei viktig merkesak i utviklinga av Vestlandsrådet som eit effektivt regionalt samarbeidsorgan på tvers av fylkesgrensene. Vest39 er nok eit døme på kor langt det er mogeleg å utvikle eit prioritert opplegg for eit felles utviklingsprosjekt innanfor eksisterande regionstruktur. Det er heller ikkje så lenge sidan eit slikt opplegg ville vore utenkeleg på Vestlandet.  Vest39 vil for alvor markere Vestlandsrådet som ein viktig pådrivar og løysingsorientert aktør i høve til felles utfordringar på Vestlandet.

Dette er markering av ei utvikling som vonaleg vert forsterka i perioden med Vestlandsrådet sitt forsøk innanfor vegsektoren. Eit viktig resultat av forsøket vil vere i kor stor grad Vestlandsrådet har utvikla seg til å bli eit regionalt samarbeidsorgan for viktige overordna transportspørsmål på Vestlandet.